**هزینه طراحی وب سایت آکادمی فناورانه**

10 اردیبهشت 1400

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** | **هزینه (تومان)** |
| 1 | راه اندازی سرور | نصب سیستم عامل لینوکس، Node، npm و دیتابیس Mongodb | 2 | 100.000 |
| 2 | طراحی صفحه لاگین و ثبت نام | طراحی login و register | 5 | 250.000 |
| 3 | طراحی صفحه اصلی | Header  Navigation bar  Footer  Sections | 6 | 300.000 |
| 4 | طراحی قالب اصلی داشبورد | شامل sidebar و مشاهده اطلاعات حساب کاربری  نمایش لیست دوره ها و محصولات | 5 | 250.000 |
| 5 | طراحی صفحه مشاهده دوره | نمایش عکس کاور و تمام اطلاعات دوره  نمایش لیست جلسات دوره و نمایش ویدئو جلسات  نمایش کامنت ها | 6 | 300.000 |
| 6 | طراحی صفحه مشاهده محصول | نمایش عکس ها و اطلاعات محصول  نمایش کامنت ها | 6 | 300.000 |
| 7 | طراحی صفحه مشاهده لیست دوره ها | نمایش عکس کاور، قیمت، تعداد ستاره و عنوان همه دوره ها در یک صفحه با قابلیت جستجو | 3 | 150.000 |
| 8 | طراحی صفحه مشاهده لیست محصولات | نمایش عکس، قیمت، تعداد ستاره و عنوان همه محصولات در یک صفحه با قابلیت جستجو | 3 | 150.000 |
| 9 | طراحی صفحه مدیریت دوره ها و محصولات | پاپ آپ افزودن دوره شامل فرم اطلاعات دوره  صفحه ویرایش اطلاعات دوره  پاپ آپ افزودن جلسه به دوره و ویرایش جلسه | 6 | 300.000 |
| 10 | طراحی صفحه مشاهده حساب های کاربری | مشاهده همه حساب ها توسط ادمین  ویرایش اطلاعات کاربران  افزودن/حذف دوره یا محصول به هر کاربر | 5 | 250.000 |
| 11 | طراحی صفحه مشاهده فاکتور ها و سفارشات | نمایش وضعیت پرداخت و کد پیگیری هر فاکتور  نمایش لیست محصولات و دوره های خریداری شده | 6 | 300.000 |
| 12 | طراحی کلیه صفحات در ابعاد گوشی موبایل | طراحی ریسپانسیو | 6 | 300.000 |
| 13 | سیستم ارسال پیامک (API) | ارسالPost request به سرور پیامکی | 2 | 100.000 |
| 14 | سیستم ذخیره، ویرایش و نمایش دوره ها | تعریف مدل برای دوره  ذخیره اطلاعات در دیتابیس Mongodb | 4 | 200.000 |
| 15 | سیستم ذخیره، ویرایش و نمایش محصولات | تعریف مدل برای هر محصول  ذخیره اطلاعات در دیتابیس Mongodb | 4 | 200.000 |
| 16 | سیستم ویرایش صفحه اصلی | ویرایش عکس ها و متن های صفحه اصلی | 6 | 300.000 |
| 17 | سیستم سبد خرید و سفارش محصول | ذخیره اطلاعات سفارش ها در سبد خرید | 5 | 250.000 |
| 18 | سیستم پرداخت آنلاین (API) | اتصال به درگاه پرداخت idpay | 2 | 100.000 |
| 19 | سیستم جستجو دوره ها و محصولات | جستجو در عنوان، متن توضیحات و عنوان جلسات | 4 | 200.000 |
| 20 | سیستم ورود و ثبت نام | تعریف مدل کاربر و ذخیره اطلاعات در دیتابیس | 4 | 200.000 |
| 21 | سیستم ارسال کامنت و ستاره دادن برای دوره‌ها و محصولات | ذخیره کامنت و ستاره در دیتابیس  زیاد شدن تعداد بازدید با بازدید هر کاربر | 4 | 200.000 |
| 22 | تهیه SSL | Certificate و private key  راه اندازی سرور https | 1 | 50.000 |
| 23 | پشتیبانی سایت | پشتیبانی به مدت 1 ماه پس از تاریخ تحویل | - | - |
|  | | | | |
| مجموع هزینه ها (ریال) | | | **95** | **4.750.000** |

**مبلغ هزینه به ازای هر ساعت: 50.000 تومان**

**تاریخ تحویل پروژه:** 20 مهر 1400